* Falta internet – Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 07/05/2021 | Daniel Vargas |  |

Sumário

[Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos 2](#_Toc404957822)

[Gerenciamento dos riscos 2](#_Toc404957823)

[Processos de Riscos 2](#_Toc404957824)

[Documentos padronizados de risco 2](#_Toc404957825)

[Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto 3](#_Toc404957826)

[Identificar os riscos 3](#_Toc404957827)

[EAR (Estrutura Analítica dos Riscos) 3](#_Toc404957828)

[Riscos 4](#_Toc404957829)

[Realizar a análise qualitativa dos riscos 4](#_Toc404957830)

[Definições de probabilidade e impacto dos riscos 4](#_Toc404957831)

[Realizar a análise quantitativa dos riscos 5](#_Toc404957832)

[Planejar as respostas aos riscos 5](#_Toc404957833)

[Reservas de contingência 5](#_Toc404957834)

[Controlar os riscos 6](#_Toc404957835)

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

O objetivo do plano de gerenciamento de riscos é utilizado para que seja feita prevenção de problemas que possamos ter, caso ocorra alguns dos riscos citados neste. Para isso é feito um processo de avaliação para identificar os riscos analisa-los e propor a solução

# Gerenciamento dos riscos

## Processos de Riscos

## Identificar os riscos

## Realizar a análise qualitativa dos riscos

## Planejar as respostas aos riscos

## Controlar os riscos

## Documentos padronizados de risco

[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos dos riscos. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]

[Exemplo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| Plano de Gerenciamento dos riscos | O Plano de Gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados. Está armazenado no github do projeto, junto com os responsáveis. | https://github.com/giovannialves01/API-RGBA  [Plano de gerenciamento dos riscos.docx](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=129) |
| Registro dos riscos | n/a | n/a |

## Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| Scrum Master | Certificar que os riscos foram identificados.  Monitorar os riscos conforme descrito neste plano.  Divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto. |
| Scrum Team | Monitorar os riscos conforme descrito neste plano. |

# Identificar os riscos

* Falta internet
* Adoecimento por parte da equipe
* Adoecimento por parte do cliente
* Saída de um integrante da equipe
* Falha nos equipamentos
* Desinteresse por parte do cliente
* Condições climáticas

## EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)

## Riscos

* Falta internet
* Adoecimento por parte da equipe
* Adoecimento por parte do cliente
* Saída de um integrante da equipe
* Falha nos equipamentos
* Desinteresse por parte do cliente
* Condições climáticas

# Realizar a análise qualitativa dos riscos

* Falta internet - Alto
* Adoecimento por parte da equipe - Moderado
* Adoecimento por parte do cliente - Alto
* Saída de um integrante da equipe - Moderado
* Falha nos equipamentos - Alto
* Desinteresse por parte do cliente - Alto
* Condições climáticas - Moderado

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

[Definir como serão determinados as probabilidades e o impacto dos riscos]

|  |
| --- |
| **Impacto** |
| 1-Muito baixo |
| 2-Baixo |
| 3-Médio |
| 4-Alto |
| 5-Muito Alto |

# Realizar a análise quantitativa dos riscos

[Descreva como será feita a análise quantitativa dos riscos]

|  |  |
| --- | --- |
| **Probabilidade** | **% de certeza** |
| 1-Muito baixa | 0 a 20% |
| 2-Baixa | 20 a 40% |
| 3-Média | 40 a 60% |
| 4-Alta | 60 a 80% |
| 5-Muito Alta | > 80% |

# Planejar as respostas aos riscos

* Falta internet – Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento
* Adoecimento por parte da equipe - Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento
* Adoecimento por parte do cliente – Continuar o desenvolvimento sem a validação
* Saída de um integrante da equipe - Divisão de responsabilidades do membro que saiu
* Falha nos equipamentos - Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento
* Desinteresse por parte do cliente – Continuar o desenvolvimento
* Condições climáticas – Esperar a melhora da condição melhora

## Reservas de contingência

[Quantificar as reservas de contingência e determinar como serão usadas. ]

* Perda de dados do projeto – Realizar backup do sistema pelo repositório

# Controlar os riscos

* Falta internet – Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento
* Adoecimento por parte da equipe - Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento
* Adoecimento por parte do cliente – Continuar o desenvolvimento sem a validação
* Saída de um integrante da equipe - Divisão de responsabilidades do membro que saiu
* Falha nos equipamentos - Divisão de responsabilidades até o reestabelecimento
* Desinteresse por parte do cliente – Continuar o desenvolvimento
* Condições climáticas – Esperar a melhora da condição melhora

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | nLearning |  |
| Gerente do Projeto | Daniel Vargas | 07/05/2021 |